## Slide 1
Projet de reconstruction du Centre Hospitalier en
Conception Réalisation Aménagement Entretien Maintenance
CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT (26) SITE DE MONTELEGER
Prise en compte de
la maîtrise de l’énergie
24 mars 2017

## Slide 2
  Maître d’Ouvrage: CHS le Valmont
  M. ELDIN Directeur
  Mme SALLIER Directrice adjointe économie
  M. BOUVARD Directeur des services techniques
  Assistant Technique à Maîtrise d’Ouvrage
  SERL (Lyon) Aurélie GOUTAGNY : programme
  Patrick SIVAN : Responsable de projet
  ICADE Guillaume CAPY : programmiste
  CLER Ingénierie Philippe LACAZE Ingénierie fluides et maintenance, efficacité énergétique
  Assistant juridique à Maîtrise d’Ouvrage
  Cabinet CLEMENT M. LANNOY
LES INTERVENANTS
Maître d’Ouvrage et ATMO



## Slide 3
  Rédaction du programme (fonctionnalité, fiche par locaux, prescriptions techniques et architecturales, entretien maintenance)
  Organisation du suivi de l'opération (appel d'offres, sélection des divers prestataires)
  Analyse des offres architecturales et techniques
  Mise au point du marché du Concepteur Réalisateur Entretien Maintenance
  Assistance en phase chantier
  Suivi financier
  Réception
LES MISSIONS






Equipe ATMO - Missions


## Slide 4
Reconstruction à neuf de l’hébergement temps plein de psychiatrie (250lits)
Projet en procédure de type CCAEM (en cours)
Surface: 13 065 m² Surface Utile
Montant des travaux : 35 M€HT
Durée du chantier : 2 phases de 18 mois chacune
Signature du contrat avec l'entreprise : juillet 2017
Démarrage des travaux : 2ième TRI 2018
RAPPELS PROJET







Le projet - Principales caractéristiques

## Slide 5
Le projet – Quelques vues

## Slide 6: LOCALISATION
Le projet – Les limites

## Slide 7: PROJET ARCHITECTURAL
Le projet - Phasage
Phase 1: 132 lits

Démolitions
Réhabilitation
Construction
4 unités polaires
UAEOC
Pédopsychiatrie
PC médical 1
Pharmacie
CAAR
Consultations
Equipes mobiles
Médecine travail
Syndicats
Amicale
TGI
Salle de formation
Fonctions relogées

## Slide 8: PROJET ARCHITECTURAL
Phase 2 : 118 lits

Phase 1
Démolition
Réhabilitation
Construction
2 unités polaires
2 unités longue évolution réhab/réinsertion
Gérontopsychiatrie
PC médical 2
Administration
Fonctions relogées
Le projet - Phasage

## Slide 9: PROJET ARCHITECTURAL
Elaboration du programme
Proposition n°1
Proposition n°2
15/02/2017
Réunions groupes utilisateurs
6/8/9 Mars 2017
Rencontre candidats
15/17/20/21/22 mars
Remise offre finale
3 mai 2017
Jury
Mai 2017
Signature marché
Juin 2017
Choix des 5 candidats
ETUDES TRAVAUX
ANALYSE APS
Le projet – Planning

## Slide 10
Centre Hospitalier actuel: 19 000 m² environ
Consommations:
Gaz: 6 200 MWh PCS (hors buanderie)
Electricité: 1650 MWhé
Pas de sous-comptage, pas de suivi continu des consommations d’énergie,
La clause d’intéressement du contrat de chauffage n’a jamais été appliquée (défauts de comptage)
Situation actuelle
Consommations d’énergie

## Slide 11
Situation actuelle
Consommations d’énergie
Consommations de chauffage:
260 kWh/m²

## Slide 12
Centre Hospitalier actuel: 19 000 m² environ
Constructions: 18 000 m²
Réhabilitations lourdes: 3 500 m²
Déconstructions: 11 000 m²
A terme: 26 000 m² (+37%)
Projet
Données constructives

## Slide 13
Performance thermique et de confort d’été des bâtiments (réglementaire)
Maîtrise des consommations et émissions de GES
Plan de comptage et suivi des consommations
Engagements de performance
Critères de notation incitatifs, coût global 10 ans
Maîtrise énergétique
Demande aux candidats

## Slide 14
Performance thermique et de confort d’été
Performance > RT 2012
Compacité et organisation
Conception bioclimatique
Inertie thermique
Occultations
Maîtrise énergétique
Réponses

## Slide 15
Maîtrise des consommations
Productions et distributions performantes (adaptation débits, programmation, détections présence…)
Réchauffage ECS solaire
Récupération énergie (CTA, GF…)
Eclairage LED intégral, sondes luminosité…
Supervision de l’ensemble des installations et locaux
Maîtrise énergétique
Réponses

## Slide 16
Plan de comptage et suivi
Comptage par usages et bâtiment (thermique, électricité, eau froide et ECS)
Sondes de mesure en continu (ambiance, ECS)
Supervision et tableaux de bord
Seuils et alertes smartphone MOA
Maîtrise énergétique
Réponses

## Slide 17
Engagements de performance
Consommations de chauffage
Consommations électriques CVC Eclairage
Températures et confort
Disponibilité des équipements
Sensibilisation des utilisateurs
Maîtrise énergétique
Réponses

## Slide 18
Consommations de chauffage: - 27% (-46% iso m²)
Consommations ECS: - 33%
Réchauffage ECS solaire: 50%
Prise en charge des dépassements à 100% par le prestataire
Maîtrise énergétique
Résultats